关于罗山县2018年产业扶贫就业基地建设项目实施情况的公示

经县人民政府研究确定，2018年统筹整合财政涉农资金安排资金规模84.56万元用于产业扶贫就业基地建设。现将项目有关情况公示如下：

1.实施地点：周党镇青龙村、竹竿镇联湖村、灵山镇檀墩村。

2.实施方式：在周党镇青龙村、竹竿镇联湖村、灵山镇檀墩村建设并投产一个规范化的产业扶贫就业基地，把厂房建在群众家门口，为贫困人口就近就业提供便利条件，促进贫困群众通过就业实现增收脱贫。

3.投资预算：财政资金84.56万元。

4.建设期限：2018年。

5.预期目标：通过产业扶贫就业基地的带动作用，推进青龙村留守人员和老弱病残且有一定劳动能力、有就业意愿的群体精准脱贫、稳定脱贫。

6.实施单位：周党镇人民政府、竹竿镇人民政府、灵山镇人民政府。

7.带贫机制：就业基地以吸纳劳动力效果明显的劳动密集型企业为主，单个基地安置就业人员不少于50人，其中贫困人口就业人数不低于20%。

8.项目主管部门：（1）牵头单位：县住建局  监督电话0376-2178998；（2）责任单位：县农开办  县委组织部  县财政局  县发改委

罗山县住房和城乡规划建设局      中共罗山县委组织部

罗山县发展和改革委员会        罗山县农业开发和扶贫开发办公室

罗山县财政局

2018年12月20日

| 附件1 罗山县2018年产业扶贫就业基地项目明细表 |
| --- |
| 项目名称 | 项目地点 | 建设内容 | 建设期限 | 施工单位及责任人 | 资金来源 | 资金构成及规模 | 政府采购及招投标情况 | 预期目标 | 项目实施效果 |
| 周党镇青龙村产业扶贫就业基地 | 周党镇青龙村 | 新建432平方米 | 2018.7.20-2018.8.20 | 河南隆通建筑工程有限公司 李小举 | 财政资金 | 50 | 议标 | 带动贫困人口15人以上实现就业 | 基地已建成，正在试运营 |
| 竹竿镇联湖村产业扶贫就业基地 | 竹竿镇联湖村 | 企业自建 | 2018.12 | 联湖村左国凯施工队 左国凯 | 财政资金 | 17.28 （当年已拨付5.184） | 议标 | 增加村民收入，改善群众生活条件，提高贫困户收入，助力脱贫攻坚 | 基地已建成，已投入使用正在生产 |
| 灵山镇檀墩村产业扶贫就业基地 | 灵山镇檀墩村 | 钢构结构，新建项目，企业主导，面积438㎡ | 2018.09 | 罗山县丰源建筑工程有限公司 张长海 | 财政资金 | 17.28 （当年已拨付5.184） | 议标 | 进一步促进檀墩村贫困人员就业，以及辐射带动周边贫困村贫困人员就业 | 檀墩村村民 |
| 合计 | 3个 |  |  |  |  | 60.368 |  |  |  |

附件2

| 项目具体负责人一览表 |
| --- |
| 序号 | 姓 名 | 单位职务 | 联系方式 |
| 1 | 张忠高 | 竹竿镇党委书记 | 13937615520 |
| 2 | 王 宁 | 竹竿镇镇长 | 13937698298 |
| 3 | 连 勇 | 灵山镇党委书记 | 13937670439 |
| 4 | 林华杰 | 灵山镇镇长 | 13939769395 |
| 5 | 许 涛 | 周党镇党委书记 | 13937619008 |
| 6 | 付大兵 | 周党镇镇长 | 18837676066 |