县农业农村局村集体经济项目安排情况

公告公示

经县脱贫攻坚领导小组研究决定，2019年分配县农业农村局村集体经济项目2040万元，涉及43个项目，现将项目有关情况公示如下：

一、2019年罗山县彭新镇小河村集体经济和资产收益项目

1、实施地点：彭新镇小河村

2、建设内容：用于新建1000平米的新型农民培训就业基地；企业资金80万元用于购买电脑、投影仪、桌椅等配套设施。村委会拥有30%基地所有权（配套设施所有权及处置权归企业所有），村集体与罗山县民鑫农业科技发展有限公司签订长期租赁合同，将培训基地租赁给公司使用，由公司培育新型农民并由企业推介就业。

3、投资预算：财政资金50万元、企业自筹120万元。

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：培训基地建成后，村委会拥有50%基地所有权，租赁给企业进行自主经营。企业每年按照不少于投资资金8%的标准向村集体支付租金作为投资收益。

6、招投标情况：不招投标

二、2019年罗山县彭新镇江榜村集体经济和资产收益项目

1、实施地点：彭新镇江榜村

2、建设内容：流转土地200亩，购买茶籽1.5万公斤、制茶机械一套，清理杂灌，平整土地，栽种种苗，集体山场和制茶设备所有权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元，企业自筹资金150万元。

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：企业每年按照不少于投资资金8%的标准向村集体支付租金作为投资收益。

6、招投标情况：不招投标

三、2019年罗山县周党镇吊桥村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：周党镇吊桥村

2、建设内容：入股罗山县远义养殖场，升级改造羊舍2栋，480平方米，鸡舍400平方米，配套打捆机，自动投料机配套环保设备等现代化设备。现有厂房480平方米，配套厂房120平方米企业自身投资30万元引入良种能繁母羊100只，蛋鸡10000只，和养殖饲料流转荒山400亩发展林业种植畜禽养殖，扩大养殖规模壮大村集体经济等林业种植畜禽养殖。升级改造羊舍2栋，480平方米，鸡舍400平方米，配套打捆机，自动投料机等现代化设备设备归村集体所有。

3、投资预算：财政资金40万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体经济年收入不低于3.2万元

6、招投标情况：不招投标

四、2019年罗山县周党镇杨柳村集体经济项目

1、实施地点：周党镇杨柳村

2、建设内容：投资50万元，建设厂房600平方米无污染加工厂房，管理用房300平方米，配套管理设施。建设厂房归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：每年以不低于4万元对村集体进行分红

6、招投标情况：不招投标

五、2019年罗山县周党镇周党村红心火龙果种植

1、实施地点：周党镇周党村

2、建设内容：投资50万元用于建设火龙果大棚及购买种苗；扩建现有设施，满足接待的需求；扶贫资金新建的基地和设施产权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：每年以不低于4万元对村集体进行分红

6、招投标情况：不招投标

六、2019年罗山县庙仙乡蒋洼村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：庙仙乡蒋洼村

2、建设内容：购买久保田4lz-4联合收割机2台，雷沃M904旋耕机1台。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金分红5万元

6、招投标情况：不招投标

七、2019年罗山县竹竿镇淮河村和双福粮业有限公司共建粮食深加工项目

1、实施地点：竹竿镇淮河村

2、建设内容：建设粮食深加工精米加工生产线一条，扶贫资金投入的生产设备产权归村集体所有。村集体拥有生产线6.25%的股权，村委会将自己的产权部分租赁给罗山县双福粮业有限公司。

3、投资预算：财政资金50万元，企业自筹750万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体年收取租金4.5万元

6、招投标情况：不招投标

八、2019年罗山县高店乡高道村苗木培育基地项目

1、实施地点：高店乡高道村

2、建设内容：流转土地60亩种植苗木（桂花树），林间进行小叶黄杨育苗生产40亩，种植苗木归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体经济年增收在4万元

6、招投标情况：不招投标

九、2019年高店乡泗淮村淮河廊道特殊产业项目

1、实施地点：高店乡泗淮村

2、建设内容：租用林间空地4000平方建设1300平米的护林房和机械生产房，整修林间生产路5公里砂石路，新建护林房和基础设施及配套设备产权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体经济年增收在4万元

6、招投标情况：不招投标

十、2019年高店乡高店村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：高店乡高店村

2、建设内容：建设120平米超市一座，新建100平米管理房，500平米加工车间一处，产业归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：高店村每年村级收益达到4万元

6、招投标情况：不招投标

十一、2019年高店乡湖南村64kwp分布式光伏电站回购项目

1、实施地点：高店乡湖南村

2、建设内容：回购罗山县金济升实业有限公司64kwp海尔分布式光伏电站。

3、投资预算：财政资金32万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：可使村集体经济增收6万元

6、招投标情况：不招投标

十二、2019年罗山县楠杆镇楠杆村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：楠杆镇楠杆村

2、建设内容：扩建厂房仓库500平方米、增添、机械设备颗粒膨化机2台（套）、其他设施如机井1眼、变压器增容、线路改造等。产权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：可使村集体经济增收4万元

6、招投标情况：不招投标

十三、2019年罗山县楠杆镇邵湾村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：楠杆镇邵湾村

2、建设内容：清理场地平整土地、重新规划、打造产业园区，厂区新修建厂房1000平方米，投资20万元，设备投资30万元，形成的资产归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：可使村集体经济收益4万元

6、招投标情况：不招投标

十四、2019年罗山县楠杆镇石畈村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：楠杆镇石畈村

2、建设内容：租地1000亩、新建沙石路2公里，路面宽度3.5米、温室大棚1000㎡、机械设备4台，共计总投资50万元，固定资产投资归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：可使村集体经济收益4万元

6、招投标情况：不招投标

十五、2019年罗山县朱庄村百果汇农农业专业合作社黄桃种植及深加工集体经济项目

1、实施地点：定远乡朱庄村

2、建设内容：新建150㎡办公用房、增购农用机械等，流转土地500亩，完善黄桃深加工生产线及生产房建设，村集体拥有20%产权，村集体将自己所属产权部分出租百果汇农农业专业合作社。

3、投资预算：财政资金50万元，企业自筹200万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：可使村集体经济收益5万元

6、招投标情况：不招投标

十六、2019年罗山县定远乡黄洼村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：定远乡黄洼村

2、建设内容：村集体成立粉条加工合作社，财政投资50万元，建设200㎡淀粉车间，150㎡粉条加工车间，300㎡粉条加工晾晒场，购置相关设备。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：可使村集体经济收益30万元

6、招投标情况：不招投标

十七、2019年罗山县灵山镇祁堂村蔬菜大棚项目

1、实施地点：灵山镇祁堂村

2、建设内容：新建占地5000平方米大棚及配套设施。祁堂村拥有蔬菜大棚65%的产权，出租企业使用。

3、投资预算：财政资金20万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：年收益租金 1.6万元

6、招投标情况：不招投标

十八、2019年罗山县灵山镇北街居委会土特产供销合作社项目

1、实施地点：灵山镇北街居委会

2、建设内容：由北街居委会成立土特产供销合作社，租赁房屋建设300平米土特产购销超市，由村集体聘请专业人员经营。

3、投资预算：财政资金40万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收入3.5万元

6、招投标情况：不招投标

十九、2019年罗山县丽水街道曹堰村村集体经济项目

1、实施地点：丽水街道曹堰村

2、建设内容：购买雷沃M904旋耕机、久保田4LZ-4联合收割机、久保田SPV8C插秧机、育秧机各一台及配设备。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十、2019年度罗山县丽水街道陈湾村集体经济项目

1、实施地点：丽水街道陈湾村

2、建设内容：扩大稻虾等种养殖面积150亩虾田，边沟开挖、建防逃网，修建管理通行便道2000米、购买种虾等，并形成固定资产，产权归村集体。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十一、2019年罗山县青山镇冲口村村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：青山镇冲口村

2、建设内容：新建标准化杭白菊生产基地，新建加工厂房及配套设施，形成村集体资产，与星诚合作社签订合作关系，租赁给合作社经营。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十二、2019年罗山县青山镇稻禾家庭农场建设优质大米加工厂及高标准农田示范500亩建设项目

1、实施地点：青山镇岳山村

2、建设内容：新建大米精加工设备，新建仓储700㎡、晒场2500㎡村，形成集体经济完全控股，租赁给稻禾家庭农场使用。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十三、2019年罗山县尤店乡罗塘村入股罗山县凯源食品加工厂项目

1、实施地点：尤店乡罗塘村

2、建设内容：购买切菜机、切肉机、炒炉、封口机、脱水机等相关设备，形成固定资产，作为集体经济入股，租赁凯源食品加工厂使用。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十四、2019年罗山县尤店乡方湾村油菜和荷虾共养基地项目

1、实施地点：尤店乡方湾村

2、建设内容：朱中组120亩油菜基地和雷元组40亩荷虾共养基地，新修生产路1.5公里、渠道1.5公里，机井1个，大塘2口，产权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十五、2019年罗山县尤店乡沈湾村入股投资兴和家庭农场项目

1、实施地点：尤店乡沈湾村

2、建设内容：新建大棚两个：11米x28米x3米；北大塘（20亩左右）开挖及220米护坡及溢流堰，集水入塘、水洞、踏步等；门口塘开挖土方、100米护坡及溢流堰等设施，形成固定资产。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十六、2019年罗山县尤店乡钓鱼台村扩大肉牛养殖场规模项目

1、实施地点：尤店乡钓鱼台村

2、建设内容：依据原有集体肉牛养殖场扩建牛槽及配套设施15米、维修加固完善牛舍5间、购买能繁菜牛10头，形成固定资产，产权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金30万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益3万元

6、招投标情况：不招投标

二十七、2019年宝城街道六里村村级经济玻璃厂基地建设项目

1、实施地点：宝城街道六里村

2、建设内容：新建500平方米的钢化玻璃厂基地，每平方含基础主体建设约1000元，其中使用村群众土地流转费用15万元，共计65万元，建设的基础设施归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元，村集体自筹15万

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十八、2019年宝城街道岳冲社区村级集体经济仓储基地建设项目

1、实施地点：宝城街道岳冲社区

2、建设内容：使用村存量土地，新建500平方米的仓储，基础建设20万元，主体工程每平方900元、合计45万元，资金共计65万元，建设的基础设施归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元，村集体自筹15万

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益4万元

6、招投标情况：不招投标

二十九、2019年罗山县龙山街道朱岗村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：龙山街道朱岗村

2、建设内容：新建温室大棚40亩。温室建设费：6万元/座*8座=48万元，新建温室大棚以租赁形式租给个人生产，村每年收取承包费1万元/座，村占股100%。

3、投资预算：财政资金48万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年租金收益8万元

6、招投标情况：不招投标

三十、2019年罗山县山店乡银冲村红薯粉条加工项目

1、实施地点：山店乡银冲村

2、建设内容：购买粉条加工设备，以粉条加工设备作为固定资产入股，入股的该固定资产所有权属于村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体分红不低于4万元

6、招投标情况：不招投标

三十一、2019年罗山县山店乡山店村田园综合体项目

1、实施地点：山店乡山店村

2、建设内容：在园区修建水塘3口，水面面积20亩，池塘坝埂及绕塘道路作为固定资产入股，入股的该固定资产所有权属于村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体分红不低于4万元

6、招投标情况：不招投标

三十二、2019年罗山县潘新镇徐寨村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：潘新镇徐寨村

2、建设内容：计划将现闲置占地面积为2600平方米（现有房屋26间）的老村部，进行维修扩建。新建生产厂房180平方米；改造维修后勤和仓储用房300平方米。新建房屋180平方米，每平方米建设预算为1500元（占地为村集体建设用地），建设投资资金270000元改造维修房屋287.5平方米，每平方米维修资金为800元，需投资资金为230000元，两项工程投资总额为54万元。固定投资为村委会控股100%，扶贫资金投入的基础设施及公用设备产权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体分红不低于7万元

6、招投标情况：不招投标

三十三、2019年罗山县潘新镇岳城村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：潘新镇岳城村

2、建设内容：新建温室大棚10亩、五月鲜桃园100亩。租赁费：110亩×300元/亩·年×3年=9.9万元；温室建设费：6万元/座×2座=12万元；桃园100亩：预计30万元；新建温室大棚以租赁形式租给个人或公司从事生产，村每年收取承包费1万元/座；村占股权的100%。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体分红不低于5万元

6、招投标情况：不招投标

三十四、2019年罗山县铁铺镇北安村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：铁铺镇北安村

2、建设内容：将北安村老村部进行改造为“森林人家”，建设总面积10亩，建筑面积1500平方，建成后可容纳60人集体就餐住宿。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益不低于15万元

6、招投标情况：不招投标

三十五、2019年罗山县铁铺镇文庙村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：铁铺镇文庙村

2、建设内容：建设占地200亩金银花种植基地，购置的固定资产归村集体所有（包括厂房600平米、烘干、加工、包装设备各一套），厂房和设备租赁给罗山县润阳农业开发有限公司进行经营管理，并建设占地200亩金银花种植基地。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

三十六、2019年罗山县东铺镇吴老湾村集体经济项目

1、实施地点：东铺镇吴老湾村

2、建设内容：财政资金50万，投入德福家庭农场，帮助扩大养殖规模，改造水塘80亩，发展稻虾共作、水产养殖。形成的固定资产归集体所有，租给企业使用。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益分红4万元

6、招投标情况：不招投标

三十七、2019年罗山县朱堂乡天桥村中小学研学旅行基地村集体经济项目

1、实施地点：朱堂乡天桥村

2、建设内容：利用村集体经济50万元，新建茶叶生产、加工车间，并以村集体茶园为基础新建一座茶文化中小学研学旅行基地，制茶工艺与教育实践相融合。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

三十八、2019年罗山县朱堂乡保安村渔莲基地项目

1、实施地点：朱堂乡保安村

2、建设内容：新建一座人工湖，改造坑塘5口，水面面积30亩，配套荷莲种植，渔业养殖、观赏休闲等设施，形成农业固化资产，产权完全归属村委会。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

三十九、2019年罗山县莽张镇方棚村香菇种植项目

1、实施地点：朱堂乡保安村

2、建设内容：村集体自建单体钢构大棚8个,8米*30米，240平方/个，种植香菇种苗、节能滴灌。

3、投资预算：财政资金30万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益2.4万元

6、招投标情况：不招投标

四十、2019年罗山县莽张镇甘岗村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：莽张镇甘岗村

2、建设内容：村集体利用上级财政资金50万元，新建一个50米*20米简易粮食储备仓共计1000平米；莽张镇林下种养殖合作社自筹50万元，建设晒场和配置风干设备。

3、投资预算：财政资金50万元，企业自筹50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

四十一、2019年罗山县莽张镇王乡村香菇种植集项目

1、实施地点：莽张镇王乡村

2、建设内容： 续建香菇室防雨大棚10个，每个258平方米；采购香菇、菌棒5万棒，；购置加温、雾化加湿、通风和烘干等初加工设备。投资固定资产全部为村集体经济所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

四十二、2019年罗山县子路镇袁堰村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：子路镇袁堰村

2、建设内容：新建稻虾共作300亩，购买优质稻种投资12万元，虾苗34万元、饲料15.2万元、防护设施4万元、机械设备18万元、管护费6.8万元、土地流转15万元。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收益4万元

6、招投标情况：不招投标

四十三、2019年罗山县子路镇石山口村集体经济和资产收益扶贫项目

1、实施地点：子路镇石山口村

2、建设内容：新建水产养殖60亩，700亩花生生产基地，其中购花生种子投资42万元、鱼苗种1万元，肥料、饲料投资17.5万元，土地流转投资18万元，旋耕机22.5万元。相关旋耕机等机械设备所有权归村集体所有。

3、投资预算：财政资金50万元

4、建设期限：2019.08-2019.12

5、预期目标：村集体每年收取租金4万元

6、招投标情况：不招投标

监督电话：2178818