罗山县发改委2019年统筹整合财政涉农资金以工代赈项目完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 | 资金投入计划（万元） | 责任单位 | 绩效目标 | 惠及建档立卡贫困人口数量 | 建设任务完成情况 | 绩效目标实现情况 | 报账资金金额 | 备注 |
|
| 1 | 2019年以工代赈项目 | 改扩建提灌站一座，衬砌U型渠925米，整修坑塘1口，硬化道路592米，整修排水沟1054米 | 庙仙乡 | 蒋洼、方集村 | 119 | 罗山县发改委 | 解决1700亩农田灌溉及158人出行困难问题 | 422  | 已完成 | 已完成 | 122.350797万元 |  |