**附件2：**

**罗山县子路镇罗寨村“信阳市‘巧媳妇+’万人脱贫行动基地建设”实施方案**

（打机井100米深一口及配套设计建设）

**一、项目村基本情况**

（一）基本村情

罗寨村位于子路镇东部，距子路镇政府所在地1.1公里，全村辖11个村民小组，总人口1596人，劳动力830 人，耕地面积3653亩，有效灌溉面积3653亩，村地势为丘陵，以种植水稻、小麦、油菜、玉米等农作物为主，劳务输出占本村劳动力的33 %以上，劳务经济是村民收入主要来源。目前全村有贫困户16 户 57人。

（二）该项目建设优势

1.村支“两委”班子健全，是团结、有战斗力，有凝聚力的，群众认可度高，在群众中威望高。

2.近年来，罗寨村在镇党委、政府的大力支持下，村内生产道路硬化、坑塘改造、主干道美化亮化及人居环境改善、全村低压电网改造升级等基础设施快速推进。

3.罗寨村财务实行村财镇管，由子路镇财税所设专户代管，财务审批，报账等工作由专人负责办理，财务管理规范，管理制度健全。另外，重大的财务活动和财务事项，如集体土地征用、出租等，按“四议两公开”程序召开党员代表大会、村民代表大会讨论决定，并进行张榜公布公示公开，对群众提出的问题，村干部必须及时解答，让群众百分之百满意。

4.本村气候温和，主要地形南部为丘陵，北部平底，水资源充足，有利于种植水稻、玉米、油菜等农作物要求。

**二、项目建设内容**

（一）项目概况

打机井100米深一口及配套设计建设，项目总投资10万元。

（二）项目的必要性及可行性分析。

该项目实施后可使150亩良田旱涝保收，增强抗自然灾害能力。促进罗山县子路镇兴丰种养殖专业合作社迅速发展，吸纳贫困劳力在合作社务工，增加收入，能使3户贫困户发展优质稻生产，使贫困户脱贫有信心。促进农业农村工作健康发展，因此该项目建设很有必要且切实可行。

（三）项目建设投资估算

打机井100米深一口及配套设计建设，项目总投资10万元。

**三、项目收益**

（一）经济效益

可使150亩良田旱涝保收，正常每亩增收120斤稻谷，增加收入每亩180元，总计每年净增加收入27000元。

（二）社会效益

项目建成后，不仅能使150亩良田旱涝保收，而且促使合作社良好发展，有能力吸纳贫困劳力务工。使3户贫困户发展农业生产有保证巩固脱贫成效，壮大村集体经济。

**四、带贫机制**

可使3户贫困户22亩良田和企业流转土地128亩土地旱涝保收，巩固脱贫成效

**五、绩效目标**

机井打成后，资产归村集体所有，使用全归企业，由企业保护维修。新增灌溉面积150亩，促使企业和3户贫困户增产增收。

**六、项目的运营及监管**

（一）项目的运作方式

机井是村集体资产，合作社拥有使用权，负责看管和维护保养，使其发挥正常效益。

（二）项目的监督管理

加强组织领导，确保集体经济项目顺利实施，成立项目工程实施领导小组如下：

组长：杨怀谋

组员：罗大玉、刘火莲

领导小组负责项目建设统筹协调，实施监督等有关事项，严格按照财政专项资金管理办法管好用好资金。