罗山县2020年贫困村与重点非贫困村生产生活提升工程实施方案（二期）

 为尽快解决贫困村存在的突出问题，补齐贫困村和重点非贫困村发展短板，根据《罗山县打赢脱贫攻坚战三年行动计划》（罗脱贫指〔2018〕52号）和《关于加快推进贫困村提升工程的实施方案》（罗脱贫指办〔2018〕67号）指示精神和要求，结合我县实际，制定本实施方案。

1. 指导思想

以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实党中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署和习近平总书记扶贫开发战略思想，以科学发展观为指导，坚持以人为本，以村为单元，以贫困户为主要受益对象，通过项目实施有效的改善贫困群众的生产生活条件，加快贫困村和重点非贫困村脱贫致富的步伐，为实施“乡村振兴计划”打下坚实基础。

1. 基本原则

**1.坚持问题导向，聚焦精准扶贫**。以全面打通脱贫攻坚政策落实“最后一公里”为目标，补短板，强弱项，巩固脱贫成果，提升贫困村、贫困群众脱贫质量。

**2.坚持群众参与，做到公开透明。**充分发挥贫困群众的主体地位和作用，保障其知情权、参与权，做到项目实施公开公平公正。

**3、坚持统筹兼顾、相互衔接。**贫困村提升工程要与乡村振兴战略有机衔接，首先要实现脱贫攻坚的目标，在此基础上考虑下一步建设美丽乡村的需要，久久为功，持续推进；既要提升贫困户生产生活条件，又要保护自然生态环境，实现人与自然的和谐共生。

三、建设任务

建设内容：加固改造定远乡彭楼村中湾塘等15口塘；新修彭新镇明月村明月至彭新镇道路，宽4.5米，总长度2010米；新修定远乡彭楼村青岭至黄湾组等11条道路，宽3.5米，总长度8115米；新修周党乡杨寨村西里至大湾等25条道路，宽3米，总长度7720米；新修定远乡彭楼村下彭楼等3条道路，宽2.5米，总长度335米；新修东铺镇孙店村刘庄组提灌站一座。详见下表:

罗山县2020年贫困村与重点非贫困生产生活提升工程项目明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 受益对象 | 带贫减贫机制 |
| 合计 |  | 977.27 |  |  |
| 1 | 2020年定远乡彭楼村重点非贫困村基础设施建设项目 | 定远乡彭楼村 | 改造彭楼村中湾等4口塘；新建彭楼村上彭湾组等道路7条，宽度3.5、3米，0.18米厚，长4240米；新建彭楼村下彭楼生态路，宽度2.5米，0.18米厚，长210米； | 229.22  | 彭楼村 | 通过实施重点非贫困村生产生活提升工程，改善居民出行条件，改善人居环境 |
| 2 | 2020年周党镇杨寨村重点非贫困村基础设施建设项目 | 周党镇杨寨村 | 改造杨寨村东李洼罗榜等11口塘；新建杨寨村信叶路至罗楼组等12条道路，宽度3.5、3、2.5米，0.18米厚，长4780米； | 314.06 | 杨寨村 | 通过实施重点非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件，改善生产灌溉条件和人居环境 |
| 3 | 2020年彭新镇明月村重点非贫困村基础设施建设项目 | 彭新镇明月村 | 新建明月村团井至杨库塘等道路5条，宽度4.5、3.5、3米，0.18米厚，长5620米 | 246.25  | 明月村 | 通过实施重点非贫困村生产生活提升工程，解决非贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件 |
| 4 | 2020年东埔镇孙店村贫困村基础设施建设项目 | 东埔镇孙店村 | 新建孙店村吴元等道路11条，宽度3.5、3、2.5米，0.18米厚，长3360米，新修孙店村刘庄组提灌站一座。 | 187.74 | 孙店村 | 通过实施贫困村生产生活提升工程，解决贫困村基础设施不完善问题，改善居民出行条件 |

1. 资金筹措

本项目计划总投资977.27万元，其中建筑安装工程费961.22万元，机电设备费用14.62万元，金属结构费用1.43万元。项目独立费用由县扶贫办另行呈报县政府解决。

四、项目管理

（一）根据《罗山县脱贫攻坚工程项目“绿色通道”实施办法》（罗脱贫指﹝2018﹞13号）等有关规定，项目管理严格执行投资评审、政府采购、招投标、法人负责、合同管理、工程监理、决算审计、公示公告、竣工验收等制度。项目资金管理实行县级报账制。项目完成后，县扶贫办及时组织相关单位或聘请第三方机构进行验收，并出具验收报告。

（二）本项目实行合同管理制度。项目实施单位要与项目承建单位签订书面合同，明确双方责任与义务。

（三）严格执行工程行业规范、建设标准和定额。扶贫资金用于农村基础设施、公益设施和公共服务设施的工程建设，应当严格执行国家和省确定的工程建设标准和定额。

（四）已经完成实施的贫困村，要抓巩固、抓提高、抓后续管理，使扶贫效果持续，并积极研究探索后续管理措施，制定管理办法，提高项目后续管理质量，确保项目效益的长久发挥。